## Slide 1
黄冈市住房和城市更新局
黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程
水土保持方案报告表汇报
水土保持方案；报批稿；2026年1月
围绕项目边界、预测结果、防治措施、投资效益和验收管理形成评审级汇报
武汉中地环科水工环科技咨询有限责任公司
2026年06月
技术评审汇报

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
综合说明与审批依据
02
项目概况与工程布置
03
防治责任范围与标准目标
04
水土保持评价与土石方
05
水土流失分析与预测
06
水土保持措施与施工安排
07
投资概算、效益与管理验收
汇报按报告章节展开，依次呈现勘察任务、基础工作、区域与矿区水文地质条件、勘探试验、分区评价、涌水量预测、模型校核及防治水建议。
03

## Slide 3
第01章 / 共07章
01
综合说明与审批依据
先交代项目来源、编制依据、核心建设参数和方案结论，帮助评审快速建立全局判断。

## Slide 4
综合报告表给出项目全局控制指标
综合说明与审批依据
05
项目 概况 | 位置 | 湖北省黄冈市黄州区城北片区 | 
 | 建设性质 | 新建 | 总投资（万元）
 | 土建投资（万元） | 6914.95 | 占地面积（m²）
 | 管网工程区 | 表土剥离及回覆79.5m³、土地整治265㎡ | 铺种草皮265㎡
 | 总投资 | 26.9211 | 
综合说明与审批依据
项目 概况。
报告列示数值：8024.00
报告列示数值：6914.95
报告列示数值：34416.00

## Slide 5
前期批复和编制依据明确方案边界
综合说明与审批依据
06
项目前期工作概况
附件2 《市发改委关于黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程可行性研究报告的批复》（黄发改审批〔2024〕410号） 附件3
2025年9月24日，黄冈市发展和改革委员会批复《关于黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程初步设计的批复》（黄发改审批〔2025〕287号。
建设单位黄冈市住房和城市更新局于2025年12月委托武汉中地环科水工环科技咨询有限责任公司（以下简称“我公司”）编制《黄冈市东坡大道片区污水。
接受委托后，我公司项目组人员对该项目区自然环境、社会环境、生态环境、水土流失现状及水土保持现状进行了专项调查，收集了工程区域有关资料。
2024

## Slide 6
第02章 / 共07章
02
项目概况与工程布置
说明管网建设内容、道路段落、工程占地、施工组织、工艺和土石方基础。

## Slide 7
建设项目工程特性表锁定规模、投资与工期
项目概况与工程布置
08
一、项目的基本情况 |  |  | 
项目分区 | 项目区面积（ m² ） | 占地性质（ m² ） | 占地类型（ m² ）
合计 | 34416 .00 | / | 34416 .00
合计 | 4971.61 | 2232.54 | 
建设项目工程特性表
一、项目的基本情况 1
报告列示数值：1
报告列示数值：2
报告列示数值：3

## Slide 8
项目位于黄州区城北片区并沿多条道路布设
项目概况与工程布置
09
图2.1-1 工程建设地点示意图
项目基本情况
本次工程范围东坡大道~赤壁大道片区现状排水管线属于老城区（城北）组团区域，区域内现状排水体制主要为混流制，既有现状合流通道，又有污水管道。
报告列示数值：1

## Slide 9
施工组织与顶管工艺决定扰动范围和防护时序
项目概况与工程布置
10
图2.1- 2 顶管施工示意图
项目组成及工程布置
报告列示数值：2
报告列示数值：3
报告列示数值：4

## Slide 10
第03章 / 共07章
03
防治责任范围与标准目标
界定防治责任范围，明确南方红壤区建设类项目一级标准及六项防治目标。

## Slide 11
防治责任范围全部为临时占地 34416.00m²
防治责任范围与标准目标
12
分区 | 占地性质 | 占地类型 | 
 | 临时占地 | 永久占地 | 交通运输用地
 |  |  | 城镇村道路用地
管网工程区 | 34416.00 | / | 34151.00
小计 | 34416.00 | / | 34151.00
本项目防治责任范围一览表 单位：m²
分区。
报告列示数值：34416.00
报告列示数值：34151.00
报告列示数值：265.00

## Slide 12
六项防治指标采用南方红壤区一级标准
防治责任范围与标准目标
13
防治指标 | 标准值 | 修正 | 采用标准
水土流失治理度（%） | — | 98 | /
土壤流失控制比 | — | 0.9 | +0.1
渣土防护率（%） | 95 | 97 | /
表土保护率（%） | 92 | 92 | +1
林草植被恢复率（%） | — | 98 | /
林草覆盖率（%） | — | 25 | 按 项目区 实际情况调整 为0.77%
本工程水土流失防治目标值
防治指标。
报告列示数值：98
报告列示数值：0.9
报告列示数值：+0.1

## Slide 13
第04章 / 共07章
04
水土保持评价与土石方
评价选址、建设方案、施工组织、土石方平衡及主体工程中已列水保措施。

## Slide 14
法制约因素与技术标准评价结论均为符合
水土保持评价与土石方
15
序号 | 条款 | 制约性因素条款 | 符合性分析
1 | 第十七条 | 地方各级人民政府应当加强对取土、挖沙、采石等活动的管理 | 本项目不涉及取土、挖沙、采石等活动
2 | 第十八条 | 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水 | 本项目所在区域不属于水土流失严重、生态脆弱区。
3 | 第二十四条 | 建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区 | 本项目不涉及国家级和省级水土流失重点防治区。
4 | 第二十五条 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土 | 建设单位 委托 我公司开展本项目的水土保持方案编制工作。
5 | 第二十八条 | 依法应当编制水土保持方案的建设项目 | 本项目 总挖方4971.61 m³
6 | 第三十八条 | 对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离 | 根据 现场勘查 及查阅资料， 场地内存在可剥离的表土
水土保持法制约因素分析与评价结果一览表
序号。
报告列示数值：1
报告列示数值：2

## Slide 15
土石方平衡显示弃方委托处置、借方外购
水土保持评价与土石方
16
序号 | 工程分区 | 项目 | 开挖量
1 | 管网工程区 | 表土剥离 | 79.5
2 |  | 表土回覆 | 
3 |  | 基础土方开挖 | 2977.11
4 |  | 基础土方回填 | 
6 |  | 道路破除 | 1560
8 |  | 清淤土方 | 355
工程土石方平衡表 单位：m³
序号。
报告列示数值：1
报告列示数值：79.5
报告列示数值：2

## Slide 16
主体工程已列水保措施以土地整治和铺种草皮为主
水土保持评价与土石方
17
序号 | 项目区或措施名称 | 单位 | 数量
第一部分 工程措施 | 0.0196 |  | 
（一） | 管网工程区 |  | 
1 | 土地整治 | m² | 265
第二部分 植物措施 | 0.6185 |  | 
（一） | 管网工程区 |  | 
1 | 铺种草皮 | m² | 265
本项目主体工程设计中应纳入水土保持的措施量及投资一览表
序号。
报告列示数值：0.0196
报告列示数值：1
报告列示数值：265

## Slide 17
第05章 / 共07章
05
水土流失分析与预测
从扰动范围、侵蚀模数、预测时段和结果表说明施工期与自然恢复期流失量。

## Slide 18
扰动地表面积与预测单元集中在管网工程区
水土流失分析与预测
19
项目组成 | 扰动地表面积 |  | 
 | 交通运输用地 | 公共管理与公共服务用地 | 合计
 | 城镇村道路用地 | 公园与绿地 | 
管网工程区 | 34151.00 | 265.00 | 34416.00
小计 | 34151.00 | 265.00 | 34416.00
扰动地表面积表 单位：m²
项目组成。
报告列示数值：34151.00
报告列示数值：265.00

## Slide 19
背景土壤侵蚀模数取 261.46t/km²·a
水土流失分析与预测
20
序号 | 土地利用类型 | 坡度（°） | 林草覆盖度（ % ）
1 | 城镇村道路用地 | 0~5 | 
2 | 公园与绿地 | 0~5 | 75
4.3.3.1 原地貌土壤侵蚀模数
序号。
报告列示数值：1
报告列示数值：0
报告列示数值：5

## Slide 20
施工期扰动后侵蚀模数显著高于背景值
水土流失分析与预测
21
序号 | 项目 | 因子 | 管网工程区
1 | 土壤侵蚀模数（ t/km²·a ） | M | 1153.34
1.1 | 降雨侵蚀力因子 | R | 7179.00
1.2 | 土壤可蚀性因子 | K | 0.0043
1.3 | 坡长因子 | Ly | 1.18
 | 坡长（ m ） | λ | 30.00
 | 坡长指数 | m | 0.4
4.3.3.2 扰动后土壤侵蚀模数
序号。
报告列示数值：1
报告列示数值：1153.34
报告列示数值：1.1

## Slide 21
预测土壤流失总量 104.05t，新增量 94.92t
水土流失分析与预测
22
预测单元 | 预测面积（hm²） | 预测时段（a) | 侵蚀模数（t/km²·a）
 | 施工期 | 自然恢复期 | 施工期
管网工程区 | 3.4416 | 0.0256 | 1
合计 | 3.4416 | 0.0256 | /
工程建设可能造成的土壤流失量预测结果
预测单元。
报告列示数值：3.4416
报告列示数值：0.0256
报告列示数值：1

## Slide 22
第06章 / 共07章
06
水土保持措施与施工安排
呈现防治分区、工程/植物/临时措施体系、工程量和实施进度。

## Slide 23
防治分区为管网工程区，防治面积 34416.00m²
水土保持措施与施工安排
24
防治分区 | 防治面积（m²） | 
 | 永久占地 | 临时占地
管网工程区 | / | 34416.00
合计 | / | 34416.00
水土流失防治区划分表
防治分区。
报告列示数值：34416.00
报告列示数值：1

## Slide 24
措施体系覆盖工程、植物和临时三类措施
水土保持措施与施工安排
25
防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施
 | 主体已有 | 方案新增 | 主体已有
管网工程区 | 土地整治 | 表土剥离、表土回覆 | 铺种草皮
本项目水土流失防治措施体系表
防治分区。
报告列示数值：1
报告列示数值：79.5
报告列示数值：265

## Slide 25
措施实施进度需嵌入 2025—2026 年施工窗口
水土保持措施与施工安排
26
项目组成 | 水土保持工程施工 | 2025 年 | 2026 年 | 
管网工程区 | 工程措施 | 表土剥离 |  | 
 |  | 表土回覆 |  | 
 | 植物措施 | 铺种草皮 |  | 
 | 临时措施 | 临时苫盖 |  | 
 |  | 高压洗车机 |  | 
水土保持措施实施进度表
项目组成。
报告列示数值：2025
报告列示数值：2026

## Slide 26
第07章 / 共07章
07
投资概算、效益与管理验收
说明投资构成、补偿费免征依据、防治效果达标情况及后续管理要求。

## Slide 27
水土保持估算总投资为 26.9211 万元
投资概算、效益与管理验收
28
编号 | 工程名称 | 建安工程费 | 植物措施费
第一部分工程措施 | 0.1827 |  | 
第二部分植物措施 |  | 0.6185 | 
第三部分临时措施 | 0.4253 |  | 
一至三部分合计 | 0.6081 | 0.6185 | 
第四部分独立费用 |  |  | 20.4968
一至四部分合计 | 0.6081 | 0.6185 | 20.4968
本项目水土保持估算总表 单位：万元
编号。
报告列示数值：0.1827
报告列示数值：0.1631
报告列示数值：0.0196

## Slide 28
工程、植物、临时和独立费用共同构成新增投资
投资概算、效益与管理验收
29
项目区或措施名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
序号 | 第一部分 工程措施 |  |  | 0.1827
（一） | 管网工程区 |  |  | 0.1827
1 | 表土剥离 | m³ | 79.5 | 11.68
2 | 表土回覆 | m³ | 79.5 | 8.84
3 | 土地整治 | m² | 265 | 0.74
本方案工程措施估算表
项目区或措施名称。
报告列示数值：0.1827
报告列示数值：1

## Slide 29
水土保持补偿费 51624 元符合免征情形
投资概算、效益与管理验收
30
序号 | 行政区 | 征占地面积（ hm² ） | 征占地面积（ m² ）
1 | 黄冈市黄州区 | 3.4416 | 34416
根据《财政部国家发展改革委水利部中国人民银行关于印发〈水土保持 |  |  | 
水土保持补偿费计算表
序号。
报告列示数值：1
报告列示数值：3.4416
报告列示数值：34416

## Slide 30
六项防治效果达到或高于目标值
投资概算、效益与管理验收
31
评估指标 | 目标值 | 评估依据 | 单位
渣土防护率 | 97 % | 采取措施实际挡护永久弃渣、临时堆土数量 | 万m³
表土保护率 | 92 | 保护的表土数量 | 万m³
林草覆盖率 | 0.7 7 % | 林草植被面积 | hm²
水土保持防治效果分析表
评估指标。
报告列示数值：98
报告列示数值：3.4416
报告列示数值：99.99%

## Slide 31
后续管理需落实组织管理、监理施工和设施验收
投资概算、效益与管理验收
32
定额编号： 10308 定额单位： 100m³ |  |  | 
 | 单价合计 | 元 | 
合计 | 元/m³ |  | 
水土保持设施验收
定额编号： 10308 定额单位： 100m³ 工作内容。
报告列示数值：10308
报告列示数值：630.96
报告列示数值：595.24